# Aplicación Entrenamiento Personal (E-GYM)

Jerónimo Julián Ávalos Gutiérrez

Joan Tomás Díaz

# ÍNDICE

1. Introducción	5

1.1 Descripción del proyecto	5

1.2 Diseño y estilo	5

1.2.1 Tipografía	5

1.2.2 Gama de colores	5

1.2.3 Logo	6

1.3 Objetivos del proyecto	6

2. Análisis del contexto y justificación	7

2.1 Análisis FODA	8

3. Estado del arte	8

3.1 Tecnologías existentes	8

3.2 Análisis de competencia	9

3.3 Diferenciación	10

4. Análisis de requisitos	10

4.1 Requisitos Funcionales (RF) - “EL QUE”	10

4.2 Requisitos No Funcionales (RNF) - "EL CÓMO"	12

5. Planificación	13

5. 1 Metodología de desarrollo	13

5. 2 Fases del proyecto	14

5. 3 Cronograma de trabajo (Diagrama de Gantt)	14

5. 4 Recursos necesarios	15

Recursos Humanos	15

Recursos de Software	15

Recursos de Hardware y Servidor	15

5. 5 Coste estimado del proyecto	16

6. Desarrollo del proyecto	17

6.1 Análisis y diseño	17

6.1.1 Diagrama entidad relación	17

6.1.2 Diagrama casos de uso	18

6.1.3 Creación de la base de datos	18

Estructura de tablas implementada	18

Proceso de inicialización	19

6.1.4 Arquitectura del Sistema (Patrón REST API + SPA)	19

Beneficios aplicados a E-GYM:	20

6.1.5 Diagrama de redes (clientes-servidor y protocolos)	20

6.2 Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas	21

6.3 Contrato y peligro de condiciones	22

Contrato Simulado de Desarrollo de Software (E-GYM)	22

6.3.2 Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)	22

6.4 Análisis de riesgo	23

7. Pruebas y validación	26

7.1 Pruebas de Autenticación y Roles	26

Procesos de Validación de Acceso	26

Verificación de Roles y Permisos (Middleware)	27

7.2 Pruebas de Funcionalidad del Administrador	27

Gestión y Control de Clientes	27

Administración de Entrenamientos y Rutinas	28

Supervisión y Seguimiento de Métricas	28

Integridad y Seguridad de Datos Administrativos	28

7.3 Pruebas de Funcionalidad del Usuario	29

Interacción con el Plan de Entrenamiento	29

Registro de Actividad y Progreso (Métricas)	29

Seguimiento de Evolución Personal	29

Usabilidad y Respuesta del Sistema	30

7.4 Pruebas de reglas de Negocio y Seguridad	30

Validación de Reglas de Negocio	30

Pruebas de Seguridad y Protección de Datos	30

Gestión de Errores y Logs	31

8. Documentación técnica	31

8.1 Manual Técnico	31

8.2 Manual de Usuario	32

8.3 Requisitos del Sistema para el Usuario	33

9.Conclusiones	33

9.1 Desviación sobre la planificación inicial	33

9.2 Resultados obtenidos y posibles mejoras futuras	34

9.3 Valoración personal	34

9.4 Agradecimientos	35

10. Webgrafía	35

Documentación Oficial de Tecnologías (Core Stack)	35

Gestión de Bases de Datos y Servidores	35

Seguridad y Estándares Web	36

Herramientas y Metodologías	36

Recursos de Aprendizaje y Comunidad	36

Anexo I	37

Anexo II	38

1. Configuración Entorno Local	38

Requisitos Previos del Sistema	38

Paso 1: Clonación del Repositorio	38

Paso 2: Instalación de Dependencias	38

Paso 3: Configuración de Variables de Entorno	38

Paso 4: Preparación de la Base de Datos	39

Paso 5: Compilación y Ejecución	39

2. Configuración Servidor (Despliegue)	39

Plan Técnico de Despliegue (Paso a Paso)	39

Fase 1: Preparación del Servidor	40

Fase 2: Despliegue del Código	40

Fase 3: Construcción del Frontend y Optimización	40

Fase 4: Lanzamiento y Validación	40

Anexo III: Manuales de Explotación y Mantenimiento	40

1. Manual Técnico (Mantenimiento y Arquitectura)	41

Estructura del Proyecto (Express.js + Inertia)	41

Flujo de Datos y Middleware	41

Mantenimiento de la Base de Datos	41

2. Manual de Usuario Extendido	42

Guía del Entrenador (Gestión de Alto Rendimiento)	42

Guía del Cliente (Ejecución y Registro)	42

Solución de Problemas Comunes (FAQ)	43

# 1. Introducción

## 1.1 Descripción del proyecto

La aplicación está diseñada como una plataforma integral de entrenamiento personal que proporciona sesiones guiadas y un sistema de seguimiento detallado para los usuarios (Clientes). Su funcionalidad central permite al Entrenador diseñar y asignar planes de entrenamiento individualizados a cada cliente, y monitorizar su evolución de manera continua. Por su parte, los Clientes registran y actualizan sus métricas de rendimiento (pesos, repeticiones, datos corporales) tras cada sesión, asegurando una retroalimentación inmediata y precisa para el seguimiento y ajuste del programa por parte del Entrenador.

## 1.2 Diseño y estilo

### 1.2.1 Tipografía

Tipografía Seleccionada: Oswald y Open Sans.

Requisito: La aplicación debe utilizar la tipografía Oswald para los encabezados y título, mientras el texto normal usaremos Open Sans por su legibilidad.

### 1.2.2 Gama de colores

Paleta de colores

Morado Oscuro (44355B): Color principal de la marca y para los fondos.

Púrpura Profundo (31263E): Color secundario utilizado para el contraste en la interfaz.

Negro Intenso (221E22): Utilizado para el alto contraste y posibles fondos.

Dorado / Naranja Ocre (ECA72C): Color de acento de la marca, utilizado para elementos interactivos y el logo.

Blanco (FFFFFF): Se utiliza como color principal para el texto para asegurar la

legibilidad sobre los fondos oscuros.

### 1.2.3 Logo

## 1.3 Objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto se han redefinido para ser específicos, cuantificables, relevantes y enfocados en el valor funcional de la aplicación para el usuario final (Entrenador y Cliente):

- Objetivo 1: Optimización de la Gestión del Entrenamiento y Seguimiento

  - Meta: Desarrollar una plataforma que reduzca el tiempo de gestión y comunicación de los entrenadores en un mínimo de un 40% en comparación con los métodos tradicionales (e.g., hojas de cálculo o comunicación no integrada).

  - Valor para el usuario: Proporcionar al Entrenador herramientas de creación, asignación y monitorización centralizadas de los programas de entrenamiento (RF-04, RF-08).

- Objetivo 2: Fomento de la Adherencia y Retroalimentación del Cliente

  - Meta: Implementar una interfaz de usuario altamente intuitiva (RNF-01) y un sistema de registro de datos que garantice la legibilidad y accesibilidad de la información del entrenamiento para el Cliente (RF-06, RF-07).

  - Valor para el usuario: Incrementar la disciplina y adherencia del Cliente al plan, facilitando el registro de avances y la comunicación directa y efectiva con el Entrenador (RF-11).

- Objetivo 3: Establecimiento de una Arquitectura Robusta y Escalable

  - Meta: Diseñar y construir una arquitectura de sistema escalable (RNF-04) y segura (RNF-02), basada en un arquitectura cliente-servidor (REST API + SPA), capaz de soportar un crecimiento de usuarios de hasta 500 Entrenadores y 5,000 Clientes dentro del primer año de despliegue.

  - Valor para el usuario: Asegurar la viabilidad comercial del producto a largo plazo y la capacidad de integrar futuras funcionalidades, como la interoperabilidad con wearables (RNF-05).

# 2. Análisis del contexto y justificación

Actualmente las aplicaciones de seguimiento de entrenamiento suelen ser muy limitadas en cuanto a entrenamiento guiados. Has de tener un conocimiento previo para poder crearte tu propio entrenamiento o contratar un entrenador personal que te tendrá que preguntar a cada rato que has hecho y como. Esto hace que mucha gente acabe dejándolo de lado o no haya mejoría por no saber cómo evolucionar.

Esta aplicación hará que los entrenadores puedan llevar a sus clientes de una forma más completa y seguida (viendo los pesos que ha levantado en cualquier momento o comentarios sobre algunos ejercicios).

Perfiles:

- Entrenador: Creará entrenamientos para los clientes y podrá modificarlo o ver la evolución de los clientes

- Cliente: Verá el entrenamiento enviado por el entrenador, podrá modificar los pesos y repeticiones para que se guarde los cambios y podrá enviar mensajes al entrenador para notificar algo.

Licencia para usar el gestor de entrenamientos desde la vista del entrenador. El entrenador podrá añadir usuarios a su licencia como clientes y este les proporcionará una tabla de ejercicios. Los clientes pueden interactuar con la tabla para registrar sus avances y esto se le notificará al entrenador, se podrán comunicar entre ellos por la aplicación de ser necesario.

## 2.1 Análisis FODA

# 3. Estado del arte

## 3.1 Tecnologías existentes

El proyecto se desarrollará utilizando una arquitectura que capitaliza el conocimiento y la expertise del equipo desarrollador en HTML, CSS, JavaScript, Node.js y PostgreSQL. Esta selección está orientada a la eficiencia, la escalabilidad y la fiabilidad.

- Backend y Lógica de Negocio: Se emplea Express.js (basado en Node.js) como framework principal. Esta elección facilita la implementación de la arquitectura REST API + SPA, la gestión robusta de la autenticación y el desarrollo eficiente de la lógica de negocio y las APIs del sistema.

- Bases de Datos: La persistencia de los datos se gestiona con PostgreSQL, un sistema de gestión relacional que asegura la integridad referencial de la información sensible (entrenamientos, datos corporales) y cuya administración es un conocimiento directo del equipo.

- Frontend e Interactividad: Se utilizan Vue 3 e , construidos sobre JavaScript, HTML y CSS. Esto permite crear interfaces de usuario (UI) modernas, adaptables y con una alta interactividad en tiempo real, optimizando la experiencia del Cliente y el Entrenador. Se complementa con Tailwind CSS para una estilización rápida y responsiva.

Se reconoce el dominio de otros lenguajes de alto rendimiento como Java y Python, los cuales representan alternativas sólidas para arquitecturas de microservicios o sistemas de procesamiento de datos avanzados. Sin embargo, para mantener la eficiencia del proyecto y la simplicidad del stack tecnológico, se ha optado por la stack LAMP modernizada (Express.js + PostgreSQL).

## 3.2 Análisis de competencia

El mercado de aplicaciones de fitness y entrenamiento personal presenta una alta saturación. La competencia principal se puede categorizar en dos grandes grupos:

| Tipo de Competencia | Plataformas Clave (Ejemplos) | Característica Predominante | Limitación Detectada |
| --- | --- | --- | --- |
| Plataformas de Fitness Masivo | Freeletics, Nike Training Club | Ofrecen entrenamientos prediseñados y programas genéricos. | No integran la personalización ni el feedback directo con un entrenador humano. |
| Plataformas de Gestión (B2B) | TrainingPeaks, Trainerize | Enfocadas en la gestión empresarial del entrenador y comunicación simple. | Suelen tener interfaces complejas o carecen de la integración de registro y seguimiento detallado en una sola vista. |

Existe una clara brecha de mercado en aplicaciones que ofrezcan un seguimiento verdaderamente personalizado y la interacción guiada entre el Entrenador y el Cliente en un entorno todo en uno. Las soluciones existentes son, o bien muy limitadas en entrenamiento guiado, o requieren un conocimiento previo sustancial del usuario para gestionar su propio entrenamiento.

## 3.3 Diferenciación

La aplicación se posiciona mediante una propuesta de valor centrada en la integración bidireccional de datos y la interacción directa, enfocándose en el valor para el usuario final (Entrenador y Cliente):

- Seguimiento Completo e Inmediato: El Cliente registra sus datos de rendimiento (pesos y repeticiones) al instante. Estos datos se notifican y se reflejan automáticamente en el panel del Entrenador, lo que asegura una toma de decisiones rápida y una monitorización continua, superando los métodos manuales o dispersos de la competencia.

- Centralización de la Gestión: Se consolida la creación y modificación del plan de entrenamiento, la comunicación directa (mensajería) y la visualización detallada del progreso (gráficos de mejora) en una única plataforma integral, simplificando el flujo de trabajo del Entrenador.

- Usabilidad Especializada: El diseño se enfoca en una interfaz altamente intuitiva y accesible para ambos perfiles, lo cual es un factor crítico de éxito en la retención del usuario final.

# 4. Análisis de requisitos

## 4.1 Requisitos Funcionales (RF) - “EL QUE”

| ID | Requisito Funcional (RF) | Perfil | Caso de Uso / Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El usuario (Entrenador o Cliente) debe poder iniciar sesión en la aplicación. | Ambos | Iniciar Sesión |
| RF-02 | El Entrenador debe poder añadir nuevos clientes a su licencia. | Entrenador | Añadir cliente |
| RF-03 | El Entrenador debe poder eliminar clientes de su licencia. | Entrenador | Eliminar cliente |
| RF-04 | El Entrenador debe poder crear entrenamientos para cada cliente. | Entrenador | Creación Entrenamiento |
| RF-05 | El Entrenador debe poder modificar los entrenamientos ya creados. | Entrenador | Modificar Entrenamiento |
| RF-06 | El Cliente debe poder ver el entrenamiento enviado por el Entrenador. | Cliente | Plan de entrenamientos |
| RF-07 | El Cliente debe poder introducir y modificar los pesos y repeticiones de los ejercicios realizados para que se guarden los cambios. | Cliente | Introducir/Modificar Datos Entrenamientos |
| RF-08 | El Entrenador debe poder ver la evolución y el progreso de los clientes (pesos, repeticiones y datos corporales). | Entrenador | Ver Gráficos, Seguimiento Completo |
| RF-09 | El sistema debe generar gráficos de mejora en los pesos y repeticiones de los ejercicios. | Ambos | Gráficos de mejora |
| RF-10 | El sistema debe generar gráficos sobre qué tanto se entrena cada parte del cuerpo. | Ambos | Gráficos de entrenamiento |
| RF-11 | El usuario debe poder enviar y recibir mensajes (comunicación directa) a su contraparte. | Ambos | Enviar Mensajes, Comunicación Integrada |
| RF-12 | El Entrenador debe ser notificado de los avances registrados por el Cliente. | Entrenador | Interacción directa |

## 4.2 Requisitos No Funcionales (RNF) - "EL CÓMO"

| ID | Categoría (FURPS+) | Requisito No Funcional (RNF) | Fuente / Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | La interfaz debe ser muy intuitiva para ambos perfiles. | Es una Debilidad (D1) identificada que requiere una alta dependencia de la UX/UI. |
| RNF-02 | Seguridad | El sistema debe implementar medidas robustas para la seguridad y privacidad de los datos sensibles (entrenamiento, datos corporales). | Identificado como una Amenaza (A3) debido a los riesgos por manejo de datos sensibles. |
| RNF-03 | Fiabilidad | El sistema debe estar diseñado para permitir el mantenimiento continuo y actualización sin largos periodos de inactividad. | Es una Debilidad (D4) que requiere recursos constantes para el mantenimiento. |
| RNF-04 | Escalabilidad | La arquitectura debe ser escalable para soportar un modelo de uso masivo. | Uno de los objetivos es que la aplicación tenga visión de futuro y potencial para escalar. |
| RNF-05 | Interoperabilidad | El sistema debe considerar la posibilidad de integrar datos de wearables y otro hardware. | Identificado como una Oportunidad para añadir datos de wearables. |
| RNF-06 | Rendimiento | El sistema debe generar los gráficos de mejora y entrenamiento en menos de 5 segundos para garantizar una buena experiencia de seguimiento. | La visualización detallada es una fortaleza; el rendimiento es clave para mantener su utilidad. |

# 5. Planificación

## 5. 1 Metodología de desarrollo

Para la ejecución del proyecto se propone una metodología de desarrollo de naturaleza Híbrida (Agile/Iterativa).

Aunque la planificación inicial se estructura en fases secuenciales y bien definidas, característica del modelo en cascada (Waterfall), la implementación y refinamiento de la aplicación (Fase Desarrollo y Depuración) adoptará un enfoque iterativo y centrado en la entrega continua de valor.

Justificación de la elección:

- Estructura y Control: El modelo de fases permite una gestión clara de los entregables y los hitos necesarios para un proyecto académico.

- Adaptabilidad: El enfoque iterativo es vital para abordar la complejidad de la interfaz de usuario (UX/UI) y asegurar que sea muy intuitiva. Esto se logra mediante ciclos cortos de codificación, pruebas y feedback interno antes de la validación final.

- Riesgo: Permite integrar la depuración y las pruebas de seguridad de forma constante, mitigando posibles amenazas de seguridad y privacidad desde las primeras etapas.

## 5. 2 Fases del proyecto

El proyecto se estructura en las siguientes fases:

- Fase diseño

- Fase planificación

- Fase desarrollo

- Fase depuración

- Fase documentación

## 5. 3 Cronograma de trabajo (Diagrama de Gantt)

## 5. 4 Recursos necesarios

### Recursos Humanos

El recurso humano principal es el Desarrollador del TFG. La viabilidad del proyecto está directamente ligada a la expertise de este rol en las tecnologías seleccionadas, incluyendo los lenguajes clave Node.js, JavaScript, HTML, CSS y PostgreSQL. Este conocimiento asegura la eficiencia en la implementación de la lógica de negocio con Express.js y la gestión de la persistencia de datos con PostgreSQL.

### Recursos de Software

Los recursos de software se dividen en herramientas de desarrollo y herramientas de apoyo, todas seleccionadas por su robustez y su naturaleza de código abierto (eliminando costes de licencia):

- Plataformas de Desarrollo: Se utilizarán Express.js (para el backend), Vue 3 e  (para la capa de presentación y la reactividad del frontend) y Tailwind CSS (para la estilización y el diseño responsivo).

- Herramientas de Programación y Diseño:

  - Visual Studio Code (VS Code): Como entorno de desarrollo integrado (IDE) principal.

  - Git: Esencial para el control de versiones, permitiendo una gestión de cambios robusta y la capacidad de revertir a estados anteriores del proyecto.

  - Figma: Imprescindible en la fase de diseño para la creación de mockups de interfaz de usuario (UI) y la definición de la experiencia de usuario (UX).

### Recursos de Hardware y Servidor

Aunque el coste de adquisición se considera amortizado, el siguiente hardware es necesario para la ejecución del proyecto:

- Equipo de Cómputo: Un ordenador personal (PC o portátil) con capacidad suficiente para ejecutar entornos virtuales y gestionar la compilación del código y la ejecución del servidor de desarrollo.

- Entorno de Servidor Local: Una configuración de servidor local (como Node.js y pnpm) es necesaria para instalar y ejecutar los componentes del stack tecnológico (Node.js y PostgreSQL) durante toda la fase de desarrollo.

## 5. 5 Coste estimado del proyecto

El coste estimado se basa en la aplicación de una tarifa profesional de mercado para el tiempo de desarrollo invertido.

- Coste de Recursos Materiales y Licencias:

  - La infraestructura tecnológica (Express.js, Vue 3, PostgreSQL, etc.) es open-source, por lo que el coste de licencias es de 0 €.

  - El hardware (PC y entorno de desarrollo) se considera ya amortizado.

- Coste de Desarrollo (Mano de Obra):

  - Se utiliza una dedicación de 30 horas/semana durante 18 semanas.

  - Horas Totales: 18 semanas X 30 horas/semana = 540 horas.

  - Se aplica una tarifa de mercado conservadora para desarrollador junior/mid-level (ej. 10/hora).

  - Coste Estimado Total del Proyecto: 540 horas X 10 €/hora = 5400 €.

- Desgaste del hardware:

  - Aunque el coste directo de adquisición del hardware se considera ya amortizado en la infraestructura del desarrollador, es necesario incluir el desgaste operativo del equipo informático utilizado durante la creación del producto. Se estima un valor de adquisición de 1200€ y una vida útil de 4 años, lo que resulta en una amortización lineal anual de 300€. Dado que la fase de desarrollo del proyecto requiere una dedicación de 18 semanas, el coste prorrateado del desgaste del hardware asignado a este producto asciende a 103,86€. Este importe refleja el coste de uso del capital y debe incluirse para el cálculo de un coste total de reposición más preciso.

El coste estimado de mercado para el desarrollo completo de la aplicación asciende a 5503,86 €.

# 6. Desarrollo del proyecto

## 6.1 Análisis y diseño

### 6.1.1 Diagrama entidad relación

### 6.1.2 Diagrama casos de uso

### 6.1.3 Creación de la base de datos

Una vez definido el diagrama entidad-relación, se procedió a la implementación física de la base de datos utilizando el sistema de gestión de bases de datos relacionales PostgreSQL. El nombre asignado a la base de datos en el entorno de desarrollo es egym.

Para garantizar la integridad de los datos y facilitar la evolución del esquema durante el desarrollo, la creación de las tablas se realizó mediante el sistema de migraciones de Express.js. Este enfoque permite definir la estructura de las tablas en archivos de código Node.js que el framework traduce automáticamente a sentencias SQL.

#### Estructura de tablas implementada

Las principales entidades creadas en la base de datos responden a los requisitos funcionales identificados (RF-01 a RF-12):

- Users: Almacena la información de acceso y perfil tanto para Entrenadores como para Clientes (nombre, email, contraseña cifrada y rol).

- Entrenamiento: Tabla central que contiene la definición de las rutinas creadas por el Entrenador para cada Cliente.

- Ejercicios: Catálogo de ejercicios disponibles para ser añadidos a los entrenamientos.

- registros_progreso: Almacena los datos de rendimiento (pesos y repeticiones) introducidos por el Cliente tras cada sesión, permitiendo la generación de gráficos de mejora.

- Mensajes: Tabla destinada a la comunicación directa y bidireccional entre el Entrenador y el Cliente.

#### Proceso de inicialización

Para la puesta en marcha de la base de datos, se siguen los siguientes pasos técnicos detallados en el manual de despliegue:

- Configuración de conexión: Se definen las credenciales en el archivo .env del proyecto (DB_DATABASE, DB_USERNAME, etc.).

- Ejecución de migraciones: Mediante el comando , el sistema crea automáticamente todas las tablas manteniendo las restricciones de integridad y claves foráneas.

- Carga de datos iniciales (Seeding): Se utiliza el comando opcional --seed para poblar la base de datos con datos de prueba o roles predefinidos, facilitando la validación inmediata del sistema.

### 6.1.4 Arquitectura del Sistema (Patrón REST API + SPA)

Para el desarrollo de la aplicación E-GYM, se ha implementado el patrón de arquitectura arquitectura cliente-servidor (REST API + SPA). Esta elección es fundamental para cumplir con el requisito no funcional de escalabilidad (RNF-04) y facilitar el mantenimiento continuo del software.

La arquitectura se divide en tres capas claramente diferenciadas que interactúan de la siguiente manera:

- Modelo (Model): Representa la estructura de datos y la lógica de negocio. En E-GYM, los modelos (gestionados a través de driver pg (queries parametrizadas) en Express.js) interactúan directamente con la base de datos PostgreSQL para gestionar entidades como User, Entrenamiento o Ejercicio. Se encargan de validar las reglas de integridad antes de persistir la información.

- Vista (View): Es la interfaz de usuario con la que interactúan el Entrenador y el Cliente. En este proyecto, se utiliza Vue 3 junto con Tailwind CSS para ofrecer una experiencia reactiva, moderna y responsiva. Gracias a , las vistas se comportan como una Single Page Application (SPA) sin perder las ventajas del enrutamiento del lado del servidor.

- Controlador (Controller): Actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. El controlador recibe las solicitudes HTTP (por ejemplo, cuando un cliente registra sus repeticiones), solicita al Modelo el procesamiento de los datos y devuelve la respuesta necesaria a la Vista para actualizar la interfaz de usuario en tiempo real.

#### Beneficios aplicados a E-GYM:

- Desarrollo Modular: Permite trabajar en la lógica de asignación de entrenamientos (Modelo/Controlador) sin afectar directamente al diseño visual de la interfaz (Vista).

- Seguridad: Al separar la lógica de acceso a datos en el Modelo, se implementan capas de validación y autenticación más robustas en el Controlador antes de mostrar información sensible.

- Eficiencia en el flujo de datos: Facilita la integración bidireccional donde el Cliente registra sus progresos y el Entrenador recibe la notificación de forma organizada.

### 6.1.5 Diagrama de redes (clientes-servidor y protocolos)

El sistema E-GYM opera bajo un modelo Cliente-Servidor clásico, diseñado para garantizar la disponibilidad y la integridad de la comunicación entre los distintos perfiles de usuario y el núcleo de la aplicación.

- Lado del Cliente (Frontend): Constituido por los navegadores web de los Entrenadores y Clientes. Utiliza el protocolo HTTPS para asegurar que toda la información sensible (datos corporales y rutinas) viaje cifrada entre el dispositivo del usuario y el servidor.

- Lado del Servidor (Backend): Centralizado en un servidor web que aloja la lógica en Express.js. Este procesa las peticiones mediante el protocolo HTTP/2 (para mayor velocidad) y gestiona las consultas a la base de datos PostgreSQL local o remota a través del protocolo estándar de red de base de datos.

- Protocolos de Comunicación:

  - HTTPS/SSL: Protocolo principal para la navegación segura y protección contra ataques de interceptación.

  - REST/JSON: Intercambio de datos entre la interfaz de Vue 3 y el backend de Express.js, permitiendo actualizaciones de progreso y mensajes en tiempo real.

Este esquema asegura que la arquitectura sea robusta frente a accesos no autorizados y eficiente en el tiempo de respuesta, cumpliendo con el requisito de rendimiento de menos de 5 segundos por carga (RNF-06).

## 6.2 Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas

Para el desarrollo de la plataforma, se ha seleccionado un stack tecnológico moderno y de código abierto, priorizando la eficiencia y la experiencia de usuario:

- Backend (Express.js): Se utiliza este framework de Node.js para gestionar la lógica de negocio, la seguridad y la base de datos de forma robusta.

- Frontend (Vue 3 + ): Esta combinación permite crear una interfaz reactiva y fluida (tipo SPA) que facilita al usuario la visualización de sus progresos en tiempo real.

- Base de Datos (PostgreSQL): Sistema relacional encargado de almacenar con integridad toda la información de entrenamientos, usuarios y métricas.

- Estilo (Tailwind CSS): Framework de diseño utilizado para garantizar que la aplicación sea visualmente atractiva y totalmente adaptable a dispositivos móviles (responsiva).

- Control de Versiones (Git/GitHub): Herramienta esencial para la gestión del código fuente, permitiendo un desarrollo organizado y un control de cambios seguro.

- Entorno de Desarrollo: Se ha empleado Visual Studio Code como editor principal y entorno local con Node.js para gestionar el servidor local y la base de datos durante la fase de creación.

Este conjunto de herramientas asegura que E-GYM cumpla con los estándares actuales de rendimiento (carga en menos de 5 segundos) y seguridad de datos sensibles.

## 6.3 Contrato y peligro de condiciones

### Contrato Simulado de Desarrollo de Software (E-GYM)

REUNIDOS:

- De una parte, el CONTRATANTE: [Nombre de la empresa o cliente], con domicilio en [Dirección] y CIF [Número].

- De otra parte, el CONTRATISTA: Jerónimo Julián Ávalos Gutiérrez y Joan Tomás Díaz, como desarrolladores principales del proyecto E-GYM.

CLÁUSULAS:

- Objeto del Contrato: El contratista se compromete al diseño, desarrollo e implementación de la plataforma integral de entrenamiento personal E-GYM.

- Entregables: El proyecto incluye la aplicación web funcional, la arquitectura basada en el arquitectura cliente-servidor (REST API + SPA), la base de datos PostgreSQL y toda la documentación técnica y manuales de usuario (Administrador y Cliente).

- Presupuesto y Pago: El coste total estimado para el desarrollo es de 5.503,86 €, calculado sobre una base de 540 horas de trabajo y amortización de hardware.

- Plazo de Ejecución: El proyecto se entregará en el mes de mayo, tras completar las fases de desarrollo, depuración y documentación.

- Garantía: Se establece un periodo de 3 meses de garantía para la corrección de errores críticos (bugs) tras la entrega final.

#### 6.3.2 Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)

I. Especificaciones Funcionales (El "Qué")

- Gestión de Usuarios: El sistema permitirá el inicio de sesión para Entrenadores y Clientes, así como la gestión de licencias por parte del Entrenador (añadir/eliminar clientes).

- Core de Entrenamiento: El entrenador debe poder crear y modificar planes individualizados (RF-04, RF-05). El cliente podrá visualizar y registrar sus métricas de rendimiento (pesos y repeticiones) en tiempo real (RF-06, RF-07).

- Análisis de Datos: Generación automática de gráficos de mejora y de distribución de entrenamiento por zonas corporales (RF-09, RF-10).

- Comunicación: Sistema de mensajería directa integrado para retroalimentación constante entre ambas partes (RF-11).

II. Requisitos No Funcionales (El "Cómo")

- Usabilidad (RNF-01): Interfaz intuitiva diseñada en Figma para maximizar la adherencia del cliente y minimizar la curva de aprendizaje.

- Seguridad (RNF-02): Implementación de cifrado de datos y autenticación robusta para proteger información sensible y datos corporales.

- Escalabilidad (RNF-04): Arquitectura preparada para soportar hasta 500 entrenadores y 5.000 clientes activos en el primer año.

- Rendimiento (RNF-06): La carga de gráficos y datos de seguimiento no debe superar los 5 segundos.

III. Stack Tecnológico Obligatorio Para asegurar la viabilidad y eficiencia definida en el estado del arte, el desarrollo se regirá estrictamente por las siguientes tecnologías:

- Backend: Framework Express.js (Node.js) por su robustez en la lógica de negocio.

- Frontend: Vue 3 e 
       para garantizar una experiencia de usuario reactiva y moderna.

- Base de Datos: PostgreSQL para la gestión relacional e integridad de los datos.

- Estilo: Tailwind CSS para un diseño responsivo y ágil.

- Control de Versiones: Uso obligatorio de Git para la gestión de cambios y despliegue.

## 6.4 Análisis de riesgo

Basándose en la información del análisis DAFO/FODA y los Requisitos No Funcionales (RNF), a continuación se presenta un plan detallado para la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos más relevantes en el desarrollo del proyecto E-GYM.

1. Identificación y Categorización de Riesgos

| Categoría | ID de Riesgo | Descripción del Riesgo | Fuente de la Amenaza / Debilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico | R-TEC-01 | Obsolescencia tecnológica. | Cambio Tecnológico (A2) , IA avanzada podría hacer obsoleta la app. |
| Técnico | R-TEC-02 | Falla de rendimiento en la generación de gráficos. | Rendimiento (RNF-06). |
| Seguridad | R-SEG-01 | Brechas de seguridad y privacidad de datos sensibles. | Seguridad y Privacidad (A3) , (RNF-02). |
| Operacional | R-OP-01 | Dependencia excesiva de la UX/UI. | Debilidad D1 , RNF-01. |
| Operacional | R-OP-02 | Mantenimiento continuo y altos requerimientos de recursos. | Mantenimiento Continuo (D4), (RNF-03). |
| Gestión | R-GES-01 | Desviación del cronograma o de los recursos estimados. | Planificación (Fases del proyecto). |
| Mercado | R-MER-01 | Competencia fuerte y saturación del mercado. | Competencia Fuerte (A1) y Saturación del Mercado (A4). |

2. Evaluación del Riesgo (Impacto y Probabilidad)

Se utiliza una escala de 1 (Bajo) a 5 (Alto) para evaluar el Impacto (I) en el proyecto y la Probabilidad (P) de que el riesgo ocurra. El Nivel de Riesgo (NR) es el producto de I x P.

| ID de Riesgo | Impacto (I) | Probabilidad (P) | Nivel de Riesgo (NR) (I x P) |
| --- | --- | --- | --- |
| R-SEG-01 | 5 (Crítico) | 4 (Alta) | 20 (Máximo) |
| R-OP-01 | 4 (Alto) | 4 (Alta) | 16 (Alto) |
| R-TEC-02 | 4 (Alto) | 3 (Media) | 12 (Medio-Alto) |
| R-OP-02 | 3 (Medio) | 4 (Alta) | 12 (Medio-Alto) |
| R-GES-01 | 4 (Alto) | 2 (Baja) | 8 (Medio) |
| R-MER-01 | 3 (Medio) | 2 (Baja) | 6 (Bajo-Medio) |
| R-TEC-01 | 5 (Crítico) | 1 (Muy Baja) | 5 (Bajo) |

3. Plan de Mitigación y Contingencia

| ID de Riesgo | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia (si ocurre el riesgo) |
| --- | --- | --- |
| R-SEG-01 | Implementar autenticación robusta y cifrado de datos desde la Fase de Desarrollo. Realizar Pruebas de Seguridad (Sección 7.4). | Despliegue inmediato de parches de seguridad. Notificación a usuarios y revisión forense de la base de datos. |
| R-OP-01 | Invertir tiempo intensivo en la Fase de Diseño (Figma) y realizar ciclos iterativos de feedback sobre la UX/UI. | Priorizar la corrección de usabilidad en las Fases de Depuración y documentación. |
| R-TEC-02 | Optimizar consultas a la base de datos (PostgreSQL) y el uso de la lógica de Express.js. Utilizar herramientas de desarrollo eficientes (Vue 3 e ). | Refactorización de las funciones de generación de gráficos. Limitar el rango de tiempo de los datos mostrados por defecto. |
| R-OP-02 | Diseñar el sistema para un mantenimiento continuo (RNF-03) con una arquitectura limpia (Patrón REST API + SPA). Usar herramientas de código abierto (Express.js, Vue 3, PostgreSQL) para reducir costes a largo plazo. | Asignación de recursos y presupuesto extra para la fase de mantenimiento si los recursos internos no son suficientes. |
| R-GES-01 | Usar la metodología Híbrida/Iterativa para permitir ajustes en las fases sin comprometer la entrega final. Control de versiones riguroso con Git. | Reajustar el cronograma (Diagrama de Gantt) y comunicar la desviación sobre la planificación inicial (Sección 9.1). |
| R-MER-01 | Reforzar la propuesta de valor: integración bidireccional de datos y centralización de la gestión en una plataforma única, como diferenciación clave. | Enfocarse en nichos de mercado (entrenadores personales de alto valor) y explotar la oportunidad de integración con wearables. |
| R-TEC-01 | Diseñar la arquitectura para ser escalable (RNF-04) y con capacidad de integrar futuras funcionalidades. | Planificación de una migración futura a stacks más avanzados (Java o Python) si la base de usuarios supera el límite de escalabilidad previsto. |

# 7. Pruebas y validación

## 7.1 Pruebas de Autenticación y Roles

### Procesos de Validación de Acceso

- Inicio de Sesión Estándar: Se comprueba que al introducir un correo electrónico y contraseña registrados, el sistema redirige al usuario a su panel de control específico. Se verifica que el token de sesión se almacena de forma segura en las cookies del navegador.

- Control de Credenciales Erróneas: Se intenta acceder con contraseñas incorrectas o correos no registrados. El sistema debe denegar el acceso, bloquear la petición y devolver un mensaje de error claro sin revelar detalles internos del servidor.

- Finalización de Sesión: Se valida que al pulsar el botón de "Cerrar sesión", el token se invalida en el servidor y el usuario es redirigido a la página de inicio, perdiendo el acceso a cualquier ruta protegida mediante el historial del navegador.

- Gestión de Contraseñas Olvidadas: Se prueba el flujo de recuperación, asegurando que el enlace enviado por correo electrónico es de un solo uso y caduca tras un tiempo determinado.

### Verificación de Roles y Permisos (Middleware)

- Privilegios del Entrenador: Se confirma que el perfil de entrenador tiene visibilidad total sobre la creación de rutinas, gestión de su lista de clientes y acceso a las métricas comparativas. Se verifica que puede editar o eliminar registros creados por él mismo.

- Limitaciones del Cliente: Se comprueba que el usuario con rol "Cliente" puede ver sus entrenamientos y registrar sus marcas, pero carece de permisos para ver la lista de otros clientes o acceder a la configuración global de la plataforma.

- Restricción de Rutas Protegidas: Se realiza una prueba de "fuerza bruta" intentando acceder mediante la URL directa (ej: /admin/dashboard) con una cuenta de cliente. El sistema debe interceptar la petición mediante el Middleware de Express.js y devolver un error 403 Forbidden o redirigir al inicio.

## 7.2 Pruebas de Funcionalidad del Administrador

### Gestión y Control de Clientes

- Alta de Nuevos Usuarios: Se valida el formulario de creación de clientes, verificando que el administrador puede registrar nuevos perfiles vinculándolos a su licencia. Se comprueba que el sistema detecta correos duplicados y obliga a cumplir con los formatos de datos requeridos.

- Modificación de Perfiles: Se comprueba la capacidad de editar la información personal, objetivos o niveles de experiencia de un cliente ya existente. Se verifica que los cambios se reflejan instantáneamente en el panel del cliente gracias a la reactividad de .

- Baja o Suspensión de Cuentas: Se prueba el proceso de eliminación o desactivación de clientes, asegurando que, al dar de baja a un usuario, sus datos de acceso queden invalidados pero se mantenga la integridad referencial de sus registros históricos si así se desea.

### Administración de Entrenamientos y Rutinas

- Diseño de Planes Personalizados: Se verifica la funcionalidad de "arrastrar y soltar" o selección de ejercicios para crear rutinas. Se comprueba que el administrador puede asignar series, repeticiones, tiempos de descanso y notas específicas a cada cliente.

- Biblioteca de Ejercicios: Se valida que el administrador puede gestionar una base de datos global de ejercicios (añadir nuevos movimientos, descripciones o enlaces a vídeos explicativos) que luego estarán disponibles para asignar a cualquier usuario.

- Asignación Masiva o Individual: Se prueba la capacidad de asignar un mismo plan de entrenamiento a varios clientes simultáneamente o personalizar uno existente para un caso específico.

### Supervisión y Seguimiento de Métricas

- Visualización de Evolución: Se comprueba que el administrador puede acceder a los paneles de progreso de cada cliente. Se valida que los gráficos de rendimiento (generados a partir de los datos introducidos por el cliente) cargan correctamente y muestran las tendencias de fuerza o composición corporal.

- Auditoría de Actividad: Se verifica que el administrador puede ver cuándo fue la última vez que un cliente completó un entrenamiento o registró una métrica, permitiendo un seguimiento activo del cumplimiento del plan.

### Integridad y Seguridad de Datos Administrativos

- Validación de Formularios (Backend): Se realizan pruebas enviando datos incompletos o mal formados desde las herramientas de administración para asegurar que la validación en las rutas de Express.js interceptan los errores antes de afectar a la base de datos.

- Persistencia en Base de Datos: Se verifica mediante consultas directas a PostgreSQL que, tras cada acción administrativa (crear rutina, editar cliente), los datos se guardan con las relaciones correctas entre las tablas de usuarios, ejercicios y sesiones.

## 7.3 Pruebas de Funcionalidad del Usuario

### Interacción con el Plan de Entrenamiento

- Visualización de Rutinas Asignadas: Se verifica que el usuario, al acceder a su panel principal, visualiza exclusivamente los entrenamientos programados por su entrenador (RF-06). Se comprueba que la interfaz muestra de forma clara el nombre del ejercicio, series, repeticiones y descansos.

- Acceso a Contenido Multimedia: Se valida que, si el ejercicio incluye un enlace o vídeo explicativo, el usuario puede abrirlo o reproducirlo sin abandonar la aplicación, facilitando la ejecución técnica correcta del movimiento.

- Navegación entre Sesiones: Se comprueba que el usuario puede navegar entre sus entrenamientos pasados para consultar su historial y visualizar los próximos entrenamientos previstos en su calendario.

### Registro de Actividad y Progreso (Métricas)

- Entrada de Datos de Sesión: Se prueba el formulario de registro de marcas (pesos levantados, repeticiones logradas o tiempo de ejecución). Se verifica que el sistema guarda estos datos en tiempo real mediante peticiones asíncronas de  (RF-07).

- Validación de Rangos: Se comprueba que el sistema no permite introducir valores ilógicos (como pesos negativos) y que notifica al usuario si falta algún campo obligatorio por completar antes de finalizar la sesión.

- Registro de Comentarios: Se valida la posibilidad de que el usuario añada notas de texto a una serie o ejercicio específico (por ejemplo, "me costó mucho la última repetición"), asegurando que el entrenador pueda leer estas observaciones posteriormente.

### Seguimiento de Evolución Personal

- Generación de Gráficos de Rendimiento: Se verifica que los datos introducidos por el usuario se transforman automáticamente en representaciones visuales de su progreso (RF-08). Se comprueba que el cliente puede filtrar estos gráficos por ejercicio o por periodos de tiempo (semanal, mensual).

- Actualización de Medidas Corporales: Se valida la funcionalidad de registro de peso corporal y otras medidas (perímetros, porcentaje de grasa). Se asegura que el sistema guarda la fecha del registro para generar una línea de tiempo precisa de la transformación física.

### Usabilidad y Respuesta del Sistema

- Adaptabilidad (Responsividad): Dado que el usuario suele utilizar la app en el gimnasio, se prueba la interfaz en dispositivos móviles. Se verifica que los botones de registro son lo suficientemente grandes y que la navegación es fluida bajo conexiones de datos móviles.

- Sincronización de Datos: Se simula un cierre inesperado de la aplicación durante un entrenamiento para verificar si el sistema es capaz de mantener los datos introducidos o si requiere un guardado manual constante, garantizando la integridad de la información del cliente.

## 7.4 Pruebas de reglas de Negocio y Seguridad

### Validación de Reglas de Negocio

- Vinculación Estricta Entrenador-Cliente: Se comprueba que un entrenador solo pueda gestionar y visualizar los datos de los clientes que tiene asignados bajo su licencia. Se intenta acceder al ID de un cliente perteneciente a otro entrenador mediante la manipulación de la URL; el sistema debe bloquear esta acción basándose en la lógica de propiedad definida en el backend.

- Integridad de las Rutinas: Se verifica que no se puedan crear entrenamientos vacíos o con ejercicios inexistentes. El sistema debe obligar a que cada sesión tenga al menos un ejercicio con sus respectivas variables (series o repeticiones) antes de permitir su publicación.

- Consistencia de Métricas Temporales: Se valida que el sistema no permita registrar entrenamientos o marcas con fechas futuras. Asimismo, se comprueba que los cálculos de evolución y medias de rendimiento se realicen correctamente cuando existen huecos en el historial de entrenamiento del cliente.

- Jerarquía de Permisos: Se prueba que solo el administrador tenga la potestad de cambiar el rol de un usuario o modificar los parámetros globales de la aplicación, evitando que un cliente pueda elevar sus propios privilegios mediante inyección de parámetros.

### Pruebas de Seguridad y Protección de Datos

- Cifrado de Información Sensible: Se verifica en el entorno de base de datos PostgreSQL que la información crítica, especialmente las contraseñas, se almacena utilizando el algoritmo de hash bcrypt (bcryptjs). Se confirma que, incluso con acceso directo a la base de datos, las credenciales son ilegibles (RNF-02).

- Protección contra Inyección SQL: Gracias al uso del ORM pg (PostgreSQL driver) de Express.js, se realizan pruebas introduciendo sentencias SQL en los formularios de búsqueda y registro. Se valida que el sistema escapa los caracteres especiales y trata las entradas como texto plano, impidiendo la ejecución de comandos maliciosos.

- Seguridad en las Comunicaciones (HTTPS): Se comprueba que, en el entorno de despliegue, todas las peticiones se redirigen automáticamente al protocolo seguro. Se intenta acceder vía HTTP y se verifica que el servidor fuerza la conexión cifrada para proteger el envío de datos personales y biométricos.

- Prevención de Ataques CSRF y XSS: Se valida que cada formulario generado por Vue 3 incluya un token único que impida ataques de falsificación de petición en sitios cruzados. Además, se verifica que cualquier dato introducido por el usuario sea saneado antes de ser renderizado en la interfaz para evitar la ejecución de scripts maliciosos (Cross-Site Scripting).

### Gestión de Errores y Logs

- Ocultación de Información Técnica: Se comprueba que, ante un fallo crítico en el servidor, la aplicación muestra una página de error genérica al usuario en lugar de detalles técnicos (como rutas de archivos o consultas SQL) que podrían ser explotados por atacantes.

- Registro de Eventos (Logs): Se verifica que el sistema registra los intentos fallidos de inicio de sesión y otros eventos de seguridad relevantes en los logs del servidor Express.js, permitiendo una auditoría posterior si fuera necesario.

# 8. Documentación técnica

## 8.1 Manual Técnico

- Arquitectura del Software (Patrón REST API + SPA): La aplicación sigue el patrón arquitectura cliente-servidor. Express.js gestiona la lógica de negocio y el acceso a datos (Modelos), mientras que Vue 3 junto con  se encargan de la interfaz dinámica sin necesidad de construir una API REST por separado.

- Estructura de la Base de Datos: Se utiliza una base de datos relacional PostgreSQL. Las tablas principales son users (gestión de perfiles y roles), workouts (definición de rutinas), exercises (catálogo de movimientos) y metrics (registros de progreso del usuario).

- Integración de Estilos: Se emplea Tailwind CSS para el diseño visual, permitiendo una interfaz ligera y altamente personalizada mediante clases de utilidad, lo que garantiza el cumplimiento del RNF-05 (Diseño Intuitivo).

- Seguridad y Middleware: Se han implementado Middlewares personalizados para interceptar las peticiones. Estos verifican si el usuario está autenticado y si posee el rol necesario (Entrenador o Cliente) antes de permitir el acceso a los controladores.

## 8.2 Manual de Usuario

El manual de usuario es una guía operativa diseñada para maximizar el aprovechamiento de las funcionalidades de E-GYM.

A. Guía para el Entrenador (Administrador)

- Gestión de Clientes: Tras iniciar sesión, el entrenador accede al panel de "Mis Clientes". Aquí puede registrar nuevos usuarios completando sus datos básicos y objetivos.

- Creación de Rutinas: En el apartado "Rutinas", el entrenador selecciona ejercicios de la biblioteca, define las series, repeticiones y tiempos de descanso. Una vez guardada, la rutina se asigna automáticamente al perfil del cliente seleccionado.

- Seguimiento: Al hacer clic en el perfil de un cliente, el entrenador puede visualizar gráficas de evolución, permitiendo ajustar los entrenamientos basándose en los resultados reales registrados por el usuario.

B. Guía para el Cliente (Usuario Final)

- Consulta de Entrenamiento: En su pantalla de inicio, el cliente verá su plan del día. Al pulsar sobre un ejercicio, podrá ver la descripción técnica y, si está disponible, un vídeo explicativo.

- Registro de Marcas: Durante la sesión, el cliente debe introducir el peso utilizado y las repeticiones logradas en cada serie. Al finalizar la sesión, los datos se guardan para su posterior análisis.

- Control de Evolución: El cliente tiene acceso a una sección de "Progreso" donde puede actualizar su peso corporal y medidas, además de visualizar cómo han mejorado sus marcas de fuerza a lo largo del tiempo.

## 8.3 Requisitos del Sistema para el Usuario

Para asegurar el correcto funcionamiento de la interfaz (Vue 3), el usuario final requiere:

- Navegador Web: Versiones actualizadas de Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari.

- Conexión a Internet: Conexión estable para la sincronización de datos en tiempo real con el servidor PostgreSQL.

- Dispositivos: Optimizado para smartphones (iOS/Android) y ordenadores personales.

# 9.Conclusiones

En este apartado se sintetiza el proceso de desarrollo de la aplicación E-GYM, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos y reflexionando sobre el aprendizaje obtenido durante el ciclo de vida del proyecto.

## 9.1 Desviación sobre la planificación inicial

A pesar de haber seguido una metodología ágil para el desarrollo, se han identificado ciertas desviaciones respecto al cronograma planteado originalmente en el diagrama de Gantt:

- Curva de aprendizaje del stack tecnológico: La integración de 
       con Vue 3 supuso un reto mayor al esperado. Aunque Express.js era conocido del módulo de backend, la comunicación asíncrona y la gestión de estados en el frontend requirieron una inversión de tiempo adicional de aproximadamente dos semanas sobre lo previsto.

- Ajustes en el diseño de la base de datos: Durante la fase de implementación de las "Reglas de Negocio", se detectó la necesidad de normalizar de forma más estricta la tabla de métricas de usuario para permitir comparativas históricas eficientes. Esto desplazó las pruebas unitarias un 15% fuera del plazo inicial.

- Priorización de requisitos: Se decidió postergar funcionalidades secundarias (como notificaciones push) para asegurar la robustez del motor de registro de ejercicios (RF-07), garantizando que el núcleo funcional fuera totalmente estable para la entrega.

## 9.2 Resultados obtenidos y posibles mejoras futuras

El resultado final es una aplicación funcional que cumple con los requisitos críticos de diseño intuitivo y seguridad de datos. No obstante, el proyecto se concibe como una base escalable con potencial de crecimiento:

- Resultados: Se ha logrado una plataforma donde los entrenadores pueden gestionar sus carteras de clientes de forma centralizada y donde los usuarios tienen una herramienta real para evitar el estancamiento deportivo mediante el registro de datos. Se ha cumplido el RNF-06, logrando tiempos de carga óptimos gracias a la compilación de activos con Vite.

- Mejoras Futuras:

  - Integración con Wearables: Sincronización automática con dispositivos como Apple Watch o Garmin para importar datos de frecuencia cardíaca y calorías.

  - Módulo de Nutrición: Añadir un seguidor de macronutrientes que complemente el registro de entrenamiento.

  - IA de Recomendación: Implementar un algoritmo que sugiera pesos y repeticiones basados en la progresión histórica del usuario (Sobrecarga Progresiva Inteligente).

## 9.3 Valoración personal

La realización de este TFG ha supuesto una experiencia fundamental para nuestra formación como desarrolladores. El mayor valor no reside solo en el código generado, sino en la capacidad de enfrentarse a un problema real y proponer una solución técnica completa desde la fase de análisis hasta el despliegue.

El uso de un stack moderno (Express.js + Vue 3 + PostgreSQL) nos ha permitido entender la importancia de la experiencia de usuario (UX) en aplicaciones de productividad. Personalmente, el proyecto nos ha enseñado a gestionar la frustración ante errores técnicos complejos y a valorar la importancia de una documentación técnica rigurosa, ya que sin un buen manual técnico y de usuario, cualquier software pierde su valor operativo. Concluimos el proyecto con la satisfacción de haber creado una herramienta útil y con una arquitectura sólida lista para el entorno de producción.

## 9.4 Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestra tutora, Esther, por su orientación, su paciencia y los valiosos consejos brindados a lo largo de todo el desarrollo de este proyecto.

A nuestros profesores, por habernos proporcionado las herramientas técnicas y el conocimiento necesario para afrontar este reto con garantías.

Por último, queremos dedicar este trabajo a nuestras familias y amigos. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra comprensión durante las horas de trabajo dedicadas a este proyecto y por ser nuestro motor fundamental para culminar con éxito esta etapa de nuestra formación.

A todos ellos, gracias.

# 10. Webgrafía

#### Documentación Oficial de Tecnologías (Core Stack)

- Express.js Documentation: Manual oficial del framework Node.js utilizado para el backend y la lógica de negocio.

  - URL: https://expressjs.com/

- Vue 3 Guide: Documentación de referencia para la construcción de la interfaz de usuario reactiva.

  - URL: https://vuejs.org/guide/introduction.html

- : Recurso principal para la integración de aplicaciones Single Page (SPA) con renderizado en el servidor.

  - URL:

- Tailwind CSS: Documentación del framework de utilidades CSS para el diseño visual y responsivo.

  - URL: https://tailwindcss.com/docs

#### Gestión de Bases de Datos y Servidores

- PostgreSQL Reference Manual: Guía técnica para la gestión de bases de datos relacionales, optimización de consultas y normalización.

  - URL: https://www.postgresql.org/docs/

- Caddy (Railway) Documentation: Manual de configuración para servidores web y proxies inversos de alto rendimiento.

  - URL: https://nginx.org/en/docs/

- Railway Community Tutorials: Tutoriales de referencia para el despliegue de aplicaciones Express.js en servidores VPS (Ubuntu).

  - URL: https://www.digitalocean.com/community

#### Seguridad y Estándares Web

- OWASP Foundation: Guía de referencia sobre seguridad web, prevención de inyecciones SQL y ataques Cross-Site Scripting (XSS).

  - URL: https://owasp.org

- W3C Standards: Documentación sobre estándares internacionales para la accesibilidad y semántica web.

  - URL: https://www.w3.org

#### Herramientas y Metodologías

- GitHub Guides: Buenas prácticas para el control de versiones y el flujo de trabajo Gitflow.

  - URL: https://docs.github.com/es

- Atlassian Agile Coach: Recursos sobre metodologías ágiles (Scrum/Kanban) aplicadas al desarrollo de software.

  - URL: https://www.atlassian.com/agile

#### Recursos de Aprendizaje y Comunidad

- Vue School / Node.js docs: Plataforma líder de formación técnica específica para el ecosistema Express.js y Vue 3.

  - URL: https://vueschool.io

- Stack Overflow: Repositorio de consulta para la resolución de errores técnicos y depuración de código.

  - URL: https://stackoverflow.com

# Anexo I

# Anexo II

## 1. Configuración Entorno Local

### Requisitos Previos del Sistema

Antes de comenzar, asegúrate de tener instaladas las siguientes herramientas de código abierto:

- Servidor Web y Base de Datos: Node.js 22 y pnpm.

- Gestor de Paquetes Node.js: pnpm.

- Entorno de Ejecución JavaScript: Node.js 22 (incluye npm; usar pnpm como gestor).

- Control de Versiones: Git.

- Editor de Código: Visual Studio Code (recomendado).

### Paso 1: Clonación del Repositorio

Obtén el código fuente desde el repositorio oficial del proyecto utilizando Git:

- Abre una terminal en la carpeta donde desees alojar el proyecto.

- Ejecuta el comando: git clone [URL_DEL_REPOSITORIO_GITHUB]

- Accede al directorio del proyecto: cd e-gym

### Paso 2: Instalación de Dependencias

El proyecto utiliza dependencias tanto de backend como de frontend que deben ser instaladas por separado:

- Backend (Express.js): Instala las librerías de Node.js mediante pnpm: ppnpm install

- Frontend (Vue 3 + Tailwind CSS): cd frontend && pnpm install

### Paso 3: Configuración de Variables de Entorno

- Copia backend/.env.example a backend/.env y frontend/.env.example a frontend/.env.

- Genera el JWT_SECRET: openssl rand -hex 64 y añádelo en backend/.env

- Configura la conexión a la base de datos PostgreSQL en el archivo .env editando las siguientes líneas:

  - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host:5432/egym

  - DB_PASSWORD=tu_contraseña

### Paso 4: Preparación de la Base de Datos

- La base de datos está en Supabase (ya configurada). Solo necesitas la DATABASE_URL.

- Ejecuta supabase/schema.sql en el SQL Editor de Supabase para crear las tablas.

- Ejecuta supabase/schema.sql y supabase/seed.sql en el SQL Editor de Supabase

### Paso 5: Compilación y Ejecución

Para visualizar la aplicación en el navegador, debes ejecutar los servidores de desarrollo de backend y frontend simultáneamente:

- Servidor de Backend (Node.js): node src/index.js El backend corre en http://localhost:3000 y el frontend en http://localhost:5173.

- Servidor de Frontend (Vite): cd frontend && pnpm dev
 Esto permite la reactividad en tiempo real de la interfaz Vue 3.

## 2. Configuración Servidor (Despliegue)

Para garantizar la escalabilidad (RNF-04) y el rendimiento de carga menor a 5 segundos (RNF-06), se define la siguiente infraestructura base:

- Servidor Web (Railway (PaaS)): Se recomienda un servidor basado en Linux (Railway (gestiona el entorno automáticamente)) por su compatibilidad nativa con el stack stack Node.js + PostgreSQL.

- Motor de Base de Datos: PostgreSQL 8.0+, configurado para asegurar la integridad referencial de los entrenamientos y datos corporales.

- Entorno de Ejecución Backend: Node.js 22 o superior, con las variables de entorno: DATABASE_URL, JWT_SECRET, PORT, FRONTEND_URL, TRAINER_LICENSE_CODE.

- Servidor de Aplicaciones/Proxy Inverso: Caddy (gestionado por Railway) configurado para servir el directorio dist/ del frontend y gestionar certificados SSL/TLS para la seguridad de los datos sensibles (RNF-02).

- Gestión de Dependencias: pnpm (Node.js) y NPM (Node.js para la compilación de activos de Vue 3 y Tailwind CSS).

### Plan Técnico de Despliegue (Paso a Paso)

El proceso de puesta en producción sigue un flujo de control de versiones estricto mediante Git:

### Fase 1: Preparación del Servidor

- Actualización del Sistema: Ejecutar actualizaciones de seguridad en el servidor remoto.

- Instalación del Stack: Configurar Node.js, PostgreSQL y Caddy (Railway).

- Configuración de Seguridad: Habilitar Firewall (UFW) y configurar el acceso SSH mediante claves públicas.

### Fase 2: Despliegue del Código

- Clonación del Proyecto: Descargar el código desde el repositorio de GitHub.

- Gestión de Variables de Entorno: Crear el archivo .env de producción con las credenciales de la base de datos y la JWT_SECRET generado con openssl rand -hex 64.

- Instalación de Dependencias de Backend: Ejecutar ppnpm install --prod.

### Fase 3: Construcción del Frontend y Optimización

- Compilación de Activos: Ejecutar pnpm install y pnpm build para generar los archivos estáticos de Vue 3 y Tailwind CSS optimizados para producción.

- Migración de Base de Datos: Ejecutar ejecutar schema.sql en Supabase SQL Editor para establecer la estructura de tablas y relaciones.

- Caché de Configuración: Optimizar el rendimiento del framework mediante:

### Fase 4: Lanzamiento y Validación

- Certificación SSL: Configurar Certbot (Let's Encrypt) para habilitar el protocolo HTTPS (RNF-02).

- Pruebas Post-Despliegue: Realizar una ronda rápida de validación de autenticación y roles para confirmar que el entorno de producción es estable (Sección 7.1).

# Anexo III: Manuales de Explotación y Mantenimiento

Este anexo tiene como objetivo servir de guía detallada para el mantenimiento técnico de la plataforma y facilitar la adopción del sistema por parte de los usuarios finales.

## 1. Manual Técnico (Mantenimiento y Arquitectura)

El manual técnico está dirigido a administradores de sistemas o desarrolladores que necesiten realizar tareas de mantenimiento, escalado o depuración en E-GYM.

### Estructura del Proyecto (Express.js + Inertia)

La aplicación utiliza un arquitectura desacoplada (backend API + frontend SPA). A diferencia de una API tradicional, la estructura de directorios clave es:

- backend/src/routes/: Contiene la lógica que conecta los modelos con las vistas de Vue 3 a través de las respuestas de Inertia.

- frontend/src/views/: Aloja los componentes de Vue que representan las páginas de la aplicación.

- backend/src/index.js (rutas Express): Define las rutas protegidas por los middlewares de autenticación y roles.

- supabase/schema.sql: Define el esquema de la base de datos PostgreSQL, permitiendo la replicación del entorno en cualquier servidor.

### Flujo de Datos y Middleware

Cada petición pasa por una capa de seguridad antes de llegar al controlador:

- Auth Middleware: Verifica que el usuario tenga una sesión activa.

- Role Middleware: Comprueba si el usuario tiene el valor role_id adecuado (1 para Entrenador, 2 para Cliente).

- Pinia store (auth.js): Los datos del usuario autenticado se comparten automáticamente con todos los componentes de Vue para personalizar la interfaz en tiempo real.

### Mantenimiento de la Base de Datos

Para asegurar la integridad de los datos de entrenamiento (series, repeticiones y pesos), se han establecido relaciones de clave foránea con borrado en cascada restringido. Las tareas de mantenimiento recomendadas incluyen:

- Backups: Ejecutar volcados de PostgreSQL semanales para prevenir pérdida de datos biométricos.

- Optimización: Revisar los índices de la tabla metrics dado su alto volumen de crecimiento esperado.

## 2. Manual de Usuario Extendido

Este manual describe las operaciones flujo a flujo para los dos roles principales de la aplicación.

### Guía del Entrenador (Gestión de Alto Rendimiento)

El entrenador es el administrador de su propia comunidad de atletas. Su flujo de trabajo se divide en:

A. Registro y Onboarding de Clientes

- Desde el Dashboard, debe pulsar en "Nuevo Cliente". Es crucial definir el objetivo (Perder peso, Ganar masa, etc.) ya que esto filtrará las recomendaciones de ejercicios.

- Una vez registrado, el sistema envía una invitación al cliente para que establezca su contraseña.

B. Diseño y Asignación de Programas

- Biblioteca de Ejercicios: El entrenador puede crear ejercicios personalizados subiendo una descripción técnica y una URL de referencia.

- Constructor de Rutinas: Permite añadir ejercicios a una "sesión". Debe especificar: carga (RPE o peso), volumen (series x repeticiones) y densidad (tiempo de descanso).

- Asignación de Calendario: El sistema permite programar rutinas en días específicos del calendario del cliente, facilitando la organización semanal.

- Monitorización de Resultados: Desde el panel de control, el entrenador puede visualizar gráficas de progreso automáticas basadas en las marcas que el cliente registra en cada sesión, permitiendo ajustes dinámicos en el plan de entrenamiento.

### Guía del Cliente (Ejecución y Registro)

El cliente utiliza la aplicación principalmente en entorno móvil durante su entrenamiento.

A. Ejecución de la Sesión de Entrenamiento

- Inicio de Sesión: Al abrir la app, aparece el entrenamiento del día.

- Modo Activo: Al iniciar un ejercicio, el cliente verá sus marcas históricas anteriores (PR - Personal Records) para motivar la sobrecarga progresiva.

- Check-in de Series: Tras cada serie, debe anotar las repeticiones logradas. El cronómetro de descanso se activará automáticamente si el entrenador lo ha configurado.

B. Registro de Salud y Progreso

- Módulo de Biometría: El usuario debe introducir semanalmente su peso y perímetros corporales.

- Panel de Logros: Visualización de gráficas de 1RM (Repetición Máxima estimada) en ejercicios básicos como sentadilla, banca o peso muerto.

### Solución de Problemas Comunes (FAQ)

- ¿Qué hacer si no carga una gráfica?: Asegúrese de tener una conexión a internet estable; las gráficas se generan en el cliente procesando datos del servidor PostgreSQL en tiempo real.

- ¿Cómo recuperar la contraseña?: En la pantalla de login, use el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?". Recibirá un token de un solo uso por correo electrónico conforme al RNF-02 de seguridad.